АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕРЕЗОВО-ЛУКСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ДУХОВНИЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  18.02. 2016г.                                                                                        № 9-Р

С. Березовая Лука

О  создании  паводковой  комиссии

и  проведении   противопаводковых

мероприятий в период  весеннего

половодья на территории

Березово-Лукского МО

В  исполнении  закона  Саратовской  области  от  28  февраля  2005 г № 21-ЗС «О защите  населения  и  территории от ЧС  природного  и  техногенного  характера»  (с  изменениями  от  30.03. 2007,  06.06.2007,  28.05.2008 г.)  и  в  целях  организации  пропуска  паводковых  вод  в  2016  году, обеспечения  бесперебойной  деятельности  предприятий, учреждений, организаций  безопасности  жизни  людей  и  их  имущества, сельскохозяйственных  животных, защиты  от  разрушений  зданий,  жилых  домов,  дорог,  мостов  и  гидротехнических  сооружений  на  территории  Березово-Лукского  муниципального  образования:

- Организовать  паводковую  комиссию  в  составе:

| Председатель комиссии: Шавандин Владимир Александрович | И.О. главы администрации Березово-Лукского МО |
| --- | --- |
| Заместители председателя: Сенина Светлана Геннадиевна | специалист 1категории |
| Лебедева Надежда Александровна | Главный специалист |
| Члены комиссии: Лебедева Татьяна Викторовна | Заведующий Березово-Дубовским ФАП (по согласованию) |
| Тимошенкова Елена Александровна | Заведующий Теликовским ФАП (по согласованию) |
| Крылов Алексей Петрович | Участковый Березово-Лукского МО (по согласованию) |
| Коршунова Татьяна Викторовна | Директор Березово-Лукского СДК (по согласованию) |
| Зимин Александр Сергеевич | Директор Теликовским СДК (по согласованию) |
| Стародубцева Галина Васильевна | Директор МОУ СОШ с. Березовая Лука (по согласованию) |
| Балтаева Елена Вениаминовна | Директор МОУ СОШ с. Теликовка (по согласованию) |
| Рязанцев Сергей Александрович | Директор ООО « Березовская Нива» (по согласованию) |
| Пигарев Владимир Петрович | Глава КФХ « Пигарево» (по согласованию) |
| Рашидов Магомед Расул Магомедович | ИП «Рашидов М.М» (по согласованию) |
| Смирнов Алексей Петрович | Директор филиала ГУП СО «Облводресурс» - «Духовницкий» (по согласованию) |

2.Установить, что  решения паводковой комиссии по вопросам обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка являются обязательными для всех организаций и учреждений на территории МО независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм собственности.

3.В целях приведения внешнего облика сел МО  в надлежащий порядок, проведения экстренной очистки и уборки  закрепленных территорий с целью гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, в преддверии ожидаемого паводка в период с 15 марта по 20 апреля 2016 года, провести специальные мероприятия по  предупреждению и чрезвычайных ситуаций  на территории Березово-Лукского МО.

4.Создать до 1 марта 2016 года при администрации МО  оперативные штабы для координации и оперативного осуществления мероприятий по очистке закрепленных территорий за организациями от снега, льда, мусора для пропуска паводковых вод.

5. Утвердить  план  мероприятий  паводковой  комиссии  на  2016  год (приложение  №  1).

6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы  администрации

Березово-Лукского МО					В.А.Шавандин

Приложение  № 1

К  распоряжению главы

№ 9-Р от  18.02.2016 года

Мероприятия

паводковой комиссии  в  период  паводка  на  2016 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание паводковой комиссии по обеспечению пропуска паводка под председательством и.о. главы администрации Березово-Лукского МО | 26 02.2015г. | Шавандин В.А. |
| 2 | Уточнение планов действий (взаимодействия) с органами управления, организациями, учреждениями и СМИ при угрозе и входе затопления | До 26.02.2015г. | . Шавандин В.А. |
| 3 | Расчистка обочин, кюветов, водопропускных сооружений, дорог, мостов территориального значения от снега, льда, мусора | постоянно | . Шавандин В.А. Руководители с/х предприятий |
| 4 | Обеспечить защиту источников централизованного и децентрализованного водоснабжения от загрязнения в период паводка (отвод поверхностных вод от водозаборных скважин, резервуара питьевой воды) обеспечить готовность водоразборных колонок к началу паводка. | До 13.03.2015г. | Шавандин. В.А Рашидов М.М.. Смирнов А.П. |
| 5 | Провести очистку зон санитарной охраны водоисточников, в том числе децентрализованных (колодцев, родников), а также прибрежных водоемов от мусора | До 13.032015г.. | Шавандин. В.А Рашидов М.М.. Смирнов А.П. |
| 6 | Осуществление постоянного контроля за состоянием и работой напорных водосборных сооружений. | постоянно | Шавандин. В.А |
| 7 | Рекомендовать руководителям с/х предприятий всех форм собственности провести противопаводковые работы по защите семян, фуража, складов (особенно с химическими удобрениями) и других социально и экономически значимых объектов | до 9.03.2015г. | Руководители с/х предприятий |
| 8 | Определить жилые территории, предположительно затопляемые или изолированными паводковыми водами в период затопления и число жителей, подлежащих эвакуации | 27.02.2015г. | Лебедева Н.А. Сенина С.Г. |
| 9 | Определить и подготовить здания и помещения под временное размещение эвакуированных людей из зон возможного затопления | 27.02.2015г. | Лебедева Н.А. Сенина С.Г. |
| 10 | Обеспечить эвакуированных людей доброкачественной питьевой водой (водопроводной или привозной), создать условия для приготовления пищи, помывок, организовать доставку учащихся в школы. | 20.03.2015г. | . Шавандин. В.А |

Верно: